ETHRA NEXUS

AI Orchestration Platform

Documento de Conceito e Plano de Desenvolvimento

Sistema Unificado de Orquestração de Agentes de IA

Elaborado por:

Paulo Nakamura

Grupo de Desenvolvimento de Aplicativos Web com IA

Porto Alegre, RS — Março de 2026

Versão 1.0 — Documento Inicial

# Sumário

# 1. Sumário Executivo

O Ethra Nexus é uma plataforma open-source de orquestração de agentes de IA projetada para unificar as melhores características de dois frameworks existentes — Paperclip e AIOS-Core — em um sistema coeso, escalável e auditável.

A motivação central é a ausência de uma solução que combine governança empresarial robusta (org charts, orçamentos, audit logs) com um motor ágil de desenvolvimento de software dirigido por agentes (squads especializados, ADE, histórias contextualizadas). Os dois frameworks existentes resolvem metades distintas do problema, mas nenhum endereça o quadro completo.

Proposta de valor do Ethra Nexus - Governança e persistência do Paperclip (PostgreSQL, heartbeats, ticketing atômico, cost control) - Squads especializados e ADE do AIOS-Core (11 agentes tipados, spec pipeline, memory layer) - TypeScript unificado — elimina a divisão TS/JS entre os dois projetos - Squad Store — marketplace unificado para publicar e importar equipes de agentes - Interfaces múltiplas — CLI, dashboard React, WhatsApp bridge (N8N + Evolution API)

O desenvolvimento está planejado em 6 fases ao longo de 24 semanas, partindo do monorepo até a operação em produção com múltiplas empresas e projetos gerenciados simultaneamente.

# 2. Análise Comparativa: Paperclip vs AIOS-Core

Esta seção documenta a análise dos dois repositórios que serviram de base para o conceito do Ethra Nexus. Ambos são forks públicos no perfil do autor no GitHub.

## 2.1 Paperclip

Repositório original: paperclipai/paperclip

Descrição: "Open-source orchestration for zero-human companies". O Paperclip é um servidor Node.js com UI React que orquestra uma equipe de agentes de IA para operar um negócio. A metáfora central é a de uma empresa — com funcionários (agentes), metas, org chart, orçamentos e governança.

### Características principais

- Arquitetura multi-empresa: um único deployment gerencia múltiplas empresas com isolamento completo de dados

- Heartbeats: agentes acordam em um schedule, verificam trabalho pendente e agem — delegação flui pelo org chart

- Sistema de tickets: toda conversa rastreada, toda decisão explicada, tool-call tracing, audit log imutável

- Cost control: orçamento mensal por agente, execução atômica, throttle automático ao atingir o limite

- Bring Your Own Agent: qualquer runtime (OpenClaw, Claude Code, Codex, Cursor, Bash, HTTP) pode ser um agente

- Skills Manager: injeção de skills em runtime sem retreinamento

- Mobile ready: gerenciamento por smartphone

### Stack técnico

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Linguagem | TypeScript 97%, Shell 1.7% |
| Package manager | pnpm workspaces |
| Banco de dados | PostgreSQL embutido (sem setup) |
| Framework | Node.js 20+ / React |
| Licença | MIT — 2026 Paperclip |
| Instalação | npx paperclipai onboard --yes |
| Branches/Tags | master, 1.651 commits |
| Commits originais | paperclipai/paperclip |

### Roadmap atual (Paperclip)

- Concluídos: Plugin system, Skills Manager, Scheduled Routines, Better Budgeting, companies.sh, AGENTS.md

- Em desenvolvimento: Artifacts & Deployments, CEO Chat, MAXIMIZER MODE, Multiple Human Users

- Planejados: Cloud/Sandbox agents, Cloud deployments, Desktop App

## 2.2 AIOS-Core

Repositório original: SynkraAI/aios-core — Synkra AIOS: AI-Orchestrated System for Full Stack Development — Core Framework v4.0

O AIOS-Core é um framework CLI-first de desenvolvimento ágil dirigido por agentes. Foi derivado do BMad Method (Brian Madison) e evoluiu significativamente para uma arquitetura própria. A premissa é disponibilizar uma equipe ágil completa de IA para desenvolvimento de software, com agentes especializados por papel.

### Características principais

- CLI First: hierarquia clara — CLI > Observabilidade > UI. A CLI é a fonte da verdade

- 11 agentes especializados: analyst, pm, architect, dev, qa, sm, po, ux-expert, devops, orchestrator, aios-master

- ADE (Autonomous Development Engine): 7 epics — Worktree Manager, Migration, Spec Pipeline, Execution Engine, Recovery, QA Evolution, Memory Layer

- Squads modulares: extensível para qualquer domínio (não apenas software) via diretório squads/

- Multi-IDE: Claude Code (paridade completa), Gemini CLI (alta), Codex CLI (parcial), Cursor (sem hooks equivalentes)

- Planejamento agêntico em duas fases: (1) PRD+Arquitetura com analyst/pm/architect, (2) histórias hiperdetalhadas com sm/dev/qa

### Stack técnico

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Linguagem | JavaScript 95.7%, Python 1.3%, Shell 1.2% |
| Package manager | npm |
| Persistência | Arquivos markdown (.md) + git worktrees |
| Versão | v4.2 (AIOS 4.2) |
| Licença | MIT — SynkraAI |
| Instalação | npx aios-core init meu-projeto |
| Branches/Tags | main, 786 commits |
| Derivado de | BMad Method (Brian Madison) |

## 2.3 Comparativo Direto

| Dimensão | Paperclip | AIOS-Core |
| --- | --- | --- |
| Propósito | Rodar uma empresa de IA | Desenvolver software com IA |
| Modelo de agente | Bring your own agent (qualquer runtime) | 11 agentes especializados pré-definidos |
| Interface principal | React UI + Node.js server + mobile | CLI-first (npx aios-core) |
| Persistência | PostgreSQL embutido, sessões atômicas | Arquivos .md de histórias + git worktrees |
| Extensibilidade | Skills + Clipmart (em breve) | Squads modulares (qualquer domínio) |
| Linguagem | TypeScript 97% | JavaScript 96% |
| Cost control | Sim (nativo, atomico, por agente) | Não implementado |
| Audit log | Sim (imutável) | Não (arquivos git) |
| Multi-usuario | Em roadmap | Não previsto |

## 2.4 Pontos em Comum

Apesar das diferenças filosóficas, os dois projetos compartilham elementos estruturais relevantes que formam a base de integração do Ethra Nexus:

- Arquivo AGENTS.md na raiz: ambos utilizam este arquivo como interface de configuração de agentes, compatível com Claude Code e Codex CLI

- Sistema de skills: ambos têm um conceito de skills injetáveis em runtime (.agents/skills, .claude/skills no Paperclip; squads/skills no AIOS-Core)

- Monorepo com diretório packages/: estrutura organizacional idêntica

- Licença MIT: ambos são open-source, sem restrições de uso comercial

- TypeScript/JavaScript no mesmo ecossistema Node.js: compatibilidade de tooling

- Suporte a Claude Code e Codex como ambientes de execução de agentes

- Docker + docker-compose para ambiente local

- Diretório scripts/ para automação de setup e manutenção

## 2.5 Desvantagens Identificadas

### Desvantagens do Paperclip

- Overhead operacional alto para projetos pequenos: PostgreSQL, empresas, org chart — overkill para times de 2–3 pessoas

- Funcionalidades essenciais ainda no roadmap: Artifacts, CEO Chat, múltiplos usuários humanos

- Sem agentes especializados nativos: depende totalmente do usuário configurar e trazer seus próprios agentes

- Sem ADE ou workflow de desenvolvimento ágil: não tem conceito de histórias, sprints, QA, PRD

- Acoplamento ao PostgreSQL: mais pesado para deploy em ambientes restritos

### Desvantagens do AIOS-Core

- Forte acoplamento ao fluxo de desenvolvimento de software: squads e agentes são intrinsecamente de engenharia

- Ausência de persistência robusta: estado em arquivos markdown — sem audit log, sem recovery empresarial

- Sem cost control: nenhuma visibilidade de gasto de tokens por agente ou sprint

- Paridade desigual entre IDEs: Claude Code tem 100% de cobertura, Cursor e Copilot ficam degradados

- Linguagem JavaScript: ausência de TypeScript strict compromete a manutenibilidade em larga escala

- Herança de histórico git do BMad Method: contribuidores no grafo não representam participação real

# 3. Arquitetura do Ethra Nexus

O Ethra Nexus é arquitetado em 6 camadas verticais, cada uma responsável por um conjunto coeso de responsabilidades. A hierarquia de dependência flui de baixo para cima: nenhuma camada inferior depende de uma superior.

## 3.1 Visão em Camadas

| Camada | Nome | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| 5 | Interfaces | CLI (npx nexus) · Dashboard React/Next.js · WhatsApp bridge (N8N + Evolution API) · REST/GraphQL API pública |
| 4 | Observabilidade | SSE dashboard tempo real · métricas de tokens · audit trail · custo por agente/squad · alertas proativos |
| 3 | Runtime de Agentes | Squads AIOS-Core (dev/qa/pm/arch) · Agentes externos (OpenClaw/Codex/Cursor) · Runtime Adapter (AGENTS.md/skills/hooks) |
| 2 | Governança e Orquestração | Org chart · metas · heartbeats · tickets · aprovação gates · rollback · orçamento por agente · throttle atômico |
| 1 | Persistência e Estado | PostgreSQL (sessões/tickets/custos) · Arquivos de histórias ADE · Memory Layer (insights/padrões) · Git worktrees |
| 0 | Fundação (monorepo TS) | @nexus/types · @nexus/db · @nexus/config · @nexus/utils · Node.js 20+ · pnpm workspaces · Vitest |

## 3.2 Stack Tecnológico Definitivo

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 20 LTS | Compatível com Paperclip e AIOS-Core |
| Linguagem | TypeScript 5.x strict mode | Elimina divisão TS/JS, manutenibilidade |
| Package manager | pnpm workspaces | Já usado no Paperclip, eficiente |
| Banco de dados | PostgreSQL 16 | Paperclip já usa, robusto para produção |
| ORM | Drizzle ORM | Leve, type-safe, migrations nativas |
| API Server | Fastify | Mais rápido que Express, ótimo com TS |
| Frontend | Next.js 15 + React 19 | Server components, App Router moderno |
| Testes | Vitest + Supertest | Já usado no Paperclip, compatível |
| Deploy | Easypanel / Docker Compose | Alinha com VPS Hostinger existente |

## 3.3 Estrutura do Monorepo

O monorepo segue a convenção pnpm workspaces com pacotes organizados por responsabilidade:

| Pacote | Responsabilidade |
| --- | --- |
| packages/types | Tipos TypeScript compartilhados entre todos os packages |
| packages/db | Schema Drizzle, migrations, queries tipadas, seed scripts |
| packages/config | Configuração centralizada, env validation (Zod) |
| packages/utils | Utilitários: logger (Pino), crypto, date, retry, queue |
| packages/governance | CompanyManager, OrgChart, GoalTree, ApprovalGates |
| packages/ticketing | TicketStore, ThreadManager, ToolCallTracer, AuditLog |
| packages/budget | BudgetManager, CostTracker, TokenCounter, Throttle |
| packages/heartbeat | CronScheduler, EventTrigger, SessionPersistence |
| packages/agent-runtime | AgentAdapter interface, SkillsManager, AGENTS.md generator |
| packages/squads | Portagem dos 11 agentes AIOS, ADE Engine, Memory Layer |
| apps/server | Servidor Fastify: REST API, WebSockets, SSE, autenticação |
| apps/dashboard | Next.js 15: org chart visual, ticket board, métricas |
| apps/cli | npx nexus: CLI interativo (@clack/prompts) |
| squads/ | Squad Store local: squads publicáveis e importáveis |

## 3.4 Melhorias Propostas vs Frameworks Originais

Melhoria 1 — Migração para TypeScript unificado - AIOS-Core está em JavaScript puro (96%) — migração gradual por package - Benefícios: tipagem forte, IntelliSense, refatoração segura, compatibilidade com o stack Paperclip - Estratégia: migração por módulo, começando pelos packages/types e packages/squads

Melhoria 2 — Cost control por squad e agente - AIOS-Core não tem visibilidade de custo de tokens — Paperclip já resolveu isso - Exposição do BudgetManager do Paperclip como serviço compartilhado via interface padronizada - Custo rastreado por: agente, squad, sprint, empresa — com alertas proativos e relatório mensal

Melhoria 3 — Governança e rollback para histórias - AIOS-Core confia no git para isolamento, mas não tem approval gates formais - Integrar o fluxo de aprovação do Paperclip para stories de alto risco (épicos, mudanças arquiteturais) - Especialmente relevante para contextos de auditoria pública (contratos BID, licitações)

Melhoria 4 — Squad Store unificada (Clipmart + Squads AIOS) - Paperclip: Clipmart (empresas completas, em desenvolvimento) - AIOS-Core: squads modulares por domínio - Ethra Nexus: marketplace unificado — publicar um squad e registrá-lo como empresa no Clipmart com um comando - Squad de referência: nexus-poa-social (agentes de auditoria PEP, engenheiro de obras, análise IVCAD)

# 4. Roadmap de Desenvolvimento

O desenvolvimento do Ethra Nexus está organizado em 6 fases sequenciais, totalizando 24 semanas. Cada fase tem critério de saída (Definition of Done) claro, garantindo que o trabalho da próxima fase só comece quando a anterior estiver validada.

## 4.1 Visão Geral das Fases

| Fase | Nome | Semanas | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fundação e Monorepo | 1–2 | Repositório, types, CI verde, Docker Compose local |
| 1 | Core Engine | 3–6 | Governança, ticketing, budget, heartbeat, API REST |
| 2 | Runtime de Agentes | 7–10 | Squads AIOS portados, ADE v1, approval gates, AGENTS.md |
| 3 | Interfaces | 11–14 | CLI, Dashboard React, WhatsApp bridge, auth multi-user |
| 4 | Recursos Avançados | 15–20 | ADE completo, Memory Layer, Squad Store, plugins |
| 5 | Produção e Hardening | 21–24 | Deploy, observabilidade, segurança, release v1.0.0 |

## 4.2 Detalhamento das Fases

### Fase 0 — Fundação e Monorepo (Semanas 1–2)

Objetivo: repositório pronto, types compartilhados, CI verde antes de qualquer feature.

- Monorepo pnpm com workspaces: packages/types, packages/db, packages/config, packages/utils

- Schema PostgreSQL inicial: companies, agents, goals, tickets, sessions, budgets

- TypeScript 5.x strict mode, ESLint, Prettier, Vitest configurados com cobertura mínima 80%

- GitHub Actions: lint + typecheck + test em cada PR

- Docker Compose local com PostgreSQL + Node embutido, hot reload em desenvolvimento

Critério de saída: pnpm dev sobe o servidor sem erros, migrations rodam, tipos exportados compilam, primeiro teste de integração verde.

### Fase 1 — Core Engine: Governança e Persistência (Semanas 3–6)

Objetivo: o coração do Paperclip portado e melhorado em TypeScript — sem esse núcleo nada mais funciona.

- @nexus/governance: CompanyManager, OrgChart, GoalTree com hierarquia C→P→SP→PT

- @nexus/ticketing: criação atômica, thread de conversação, tool-call tracing, audit log imutável

- @nexus/budget: orçamento mensal por agente, execução atômica, throttle automático ao atingir limite

- @nexus/heartbeat: scheduler cron, event triggers (task assignment, @-mentions), persistência entre batidas

- REST API Fastify com autenticação JWT, rate limiting, multi-tenant isolation

Critério de saída: criar empresa, definir meta, criar ticket, simular heartbeat, verificar custo — tudo via API REST com testes de integração passando.

### Fase 2 — Runtime de Agentes e Squads (Semanas 7–10)

Objetivo: o motor de squads do AIOS-Core portado e integrado ao core engine.

- @nexus/agent-runtime: AgentAdapter interface — qualquer runtime que responda a heartbeat é compatível

- Portagem dos 11 agentes AIOS para TypeScript: analyst, pm, architect, dev, qa, sm, po, ux, devops, orchestrator, master

- Sistema de skills: .nexus/skills/ com injeção em runtime — sem retreinamento, skill por contexto

- ADE v1: Spec Pipeline + Execution Engine (epics 3 e 4 do AIOS-Core)

- AGENTS.md gerado automaticamente a partir da config — compatível com Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI

- Approval gates: agentes de alto risco requerem aprovação humana antes de ações destrutivas

Critério de saída: squad dev completo roda uma história end-to-end com spec → execução → QA review → custo registrado.

### Fase 3 — Interfaces (Semanas 11–14)

Objetivo: três superfícies de acesso prontas para uso real simultâneo.

- CLI npx nexus: instalação interativa (@clack/prompts), init, install, doctor, update — cross-platform

- Dashboard React/Next.js: org chart visual, ticket board, custo em tempo real via SSE, mobile responsive

- WhatsApp bridge: N8N + Evolution API → webhook → Ethra Nexus API. Comandos: /status, /ticket, /budget, /approve

- Autenticação multi-usuário: JWT + refresh tokens + RBAC (admin, manager, viewer)

- Documentação OpenAPI gerada automaticamente + Swagger UI embutido no servidor

Critério de saída: monitorar e aprovar tickets via WhatsApp, ver custo em tempo real no dashboard, criar projeto via CLI — tudo em paralelo.

### Fase 4 — Recursos Avançados (Semanas 15–20)

Objetivo: diferenciais competitivos que nem Paperclip nem AIOS-Core entregam completamente.

- ADE completo: todos os 7 epics — Worktree Manager, Migration, Spec Pipeline, Execution Engine, Recovery System, QA Evolution, Memory Layer

- Memory Layer persistente: padrões de código, gotchas por projeto, insights entre sessões armazenados no PostgreSQL

- Squad Store unificada (Clipmart + Squads AIOS): publicar, versionar, importar squads com um comando

- Squad nexus-poa-social de referência: agentes de auditoria de PEP, engenheiro de obras, análise IVCAD

- Cost control avançado: previsão de gasto por sprint, alertas proativos, relatório mensal automático por email/WhatsApp

- Plugin system: adaptadores para Jira, Asana, Linear, Google Drive, Supabase

Critério de saída: publicar um squad na Squad Store, importá-lo em outra instância e rodar end-to-end com budget respeitado.

### Fase 5 — Produção, Escala e Hardening (Semanas 21–24)

Objetivo: sistema pronto para operar com múltiplas empresas e projetos 24/7 em produção.

- Deploy Easypanel / Coolify no Hostinger VPS: PostgreSQL gerenciado, backups automáticos, SSL/TLS

- Observabilidade: OpenTelemetry + Pino (logs) + Prometheus (métricas) + Grafana (dashboards)

- Security hardening: rotação de API keys, secrets scanning automático, OWASP checklist, auditoria de penetração básica

- Multi-tenant completo: isolamento de dados por empresa, rate limiting por tenant, planos de uso

- Documentação técnica completa: guia de instalação, guia de squads, referência de API, guia de contribuição

- Release v1.0.0: changelog, GitHub release, package npm publicado (@nexus-ai/core)

Critério de saída: POA+SOCIAL operando com squad real em produção, SLA 99.5% verificado, custo controlado, zero incidentes de segurança na auditoria.

# 5. Estratégia de Migração

A abordagem do Ethra Nexus não é reescrever do zero — é um fork dual estratégico que aproveita o código funcional de ambos os repositórios, minimizando o tempo de entrega das Fases 0 e 1.

## 5.1 Fork Dual

- Clonar paperclipai/paperclip como base do monorepo: estrutura de pacotes, migrations, ticketing e heartbeat já funcionam

- Portar os arquivos de agentes do SynkraAI/aios-core (.aios-core/agents/) para TypeScript nos packages do Ethra Nexus

- Resultado: Fases 0–1 reduzem de 2 semanas para aproximadamente 4 dias de trabalho efetivo

## 5.2 Ponto de Integração: AGENTS.md

A fronteira de integração natural entre os dois sistemas é o arquivo AGENTS.md. O Paperclip já o suporta como configuração de agentes externos, e o AIOS-Core o usa como ponto de entrada para todos os IDEs. O Ethra Nexus define um AGENTS.md gerado automaticamente a partir do banco de dados PostgreSQL, compatível com todos os runtimes:

- Claude Code: paridade completa de hooks de lifecycle

- Codex CLI: integração de primeira classe (pipeline de ativação e greeting compartilhado)

- Gemini CLI: alta paridade (eventos nativos pré/post tool)

- Cursor: suporte via regras e MCP (sem lifecycle hooks equivalentes)

- GitHub Copilot: suporte via instruções de repositório + MCP no VS Code

## 5.3 Decisão sobre Banco de Dados

Durante o desenvolvimento (Fases 0–4), o banco de dados será o PostgreSQL embutido do Paperclip — sem configuração adicional, sem variáveis novas. Na Fase 5 (produção), o banco migra para PostgreSQL gerenciado no Hostinger VPS via Easypanel, com opção de migrar para Supabase gerenciado em iterações futuras.

Esta decisão elimina variáveis de infraestrutura durante o desenvolvimento e alinha com o stack já operacional do autor (Easypanel + Hostinger).

# 6. Caso de Uso de Referência: Squad POA+SOCIAL

O Squad nexus-poa-social é o caso de uso de referência do Ethra Nexus, desenvolvido para o Programa POA+SOCIAL (Contrato BID BR-L1597, US$ 161 milhões, 2025–2029). Este squad demonstra a capacidade do Ethra Nexus para domínios não-software, especificamente gestão de programas de financiamento internacional.

## 6.1 Agentes Especializados

- auditor-pep: análise comparativa e auditoria financeira de planilhas PEP, verificação hierárquica C→P→SP→PT, detecção de inconsistências BID/Local

- engenheiro-obras: levantamento quantitativo de projetos de construção civil, orçamento SINAPI/BDI, memorial de cálculo

- analista-ivcad: análise de vulnerabilidade social (IVCAD, CadÚnico, indicadores de pobreza para Porto Alegre)

- gestor-contrato: monitoramento de desembolsos, controle de metas físico-financeiras, relatórios para o BID

- classificador-gmail: triagem automática de emails do programa por categoria, urgência e ação necessária

## 6.2 Integração com Stack Existente

- N8N: workflows de ingestão de documentos Google Drive → Supabase (pipeline RAG já operacional)

- Evolution API / WhatsApp: interface de aprovação e monitoramento via WhatsApp (já configurado)

- Supabase: banco vetorial para RAG de documentos do programa (embeddings Google text-embedding-004)

- Easypanel / Hostinger VPS: infraestrutura de deploy já provisionada

# 7. Próximos Passos Imediatos

Com base no plano documentado neste relatório, as ações imediatas para iniciar o desenvolvimento são:

- Criar o repositório GitHub pnakamura/nexus como repositório público com licença MIT

- Realizar o fork do paperclipai/paperclip e configurar o monorepo pnpm — base para a Fase 0

- Configurar o ambiente TypeScript 5.x strict + Vitest + GitHub Actions (CI verde antes de qualquer feature)

- Iniciar a portagem do packages/governance a partir do código de governança do Paperclip

- Criar o documento SQUAD.md para o squad nexus-poa-social com a especificação dos agentes

- Definir o schema PostgreSQL completo com Drizzle ORM antes de escrever qualquer lógica de negócio

- Publicar o documento de arquitetura deste relatório no README.md do repositório

Referências dos repositórios analisados - Paperclip (fork): https://github.com/pnakamura/paperclip - Paperclip (original): https://github.com/paperclipai/paperclip - AIOS-Core (fork): https://github.com/pnakamura/aios-core - AIOS-Core (original): https://github.com/SynkraAI/aios-core - BMad Method (base do AIOS-Core): https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD

Ethra Nexus AI Orchestration Platform — Documento de Conceito v1.0

Elaborado com base na análise comparativa e planejamento arquitetural — Março de 2026